**Ecommerce para ferretería**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**2/10/2022, 8:00 PM**

**SPRINT No. 3 SEMANA No. 3**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Actualizar el equipo de trabajo acerca de cuáles son las tareas para el tercer sprint.
2. Planear la presentación de MVC.
3. Organizar el informe de retrospectivas.
4. Realizar el entregable de las historias de usuarios para el sprint 4.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. La reunión se llevó de forma virtual vía Google Meet y WhatsApp.
2. Se discutieron los elementos que conformarían las aplicaciones con permanencia relacional y las pruebas unitarias de la lógica desarrollada durante el desarrollo del proyecto del Ecommerce para la ferretería que fueron requeridos en el tercer sprint para la presentación de MVC.
3. Se plantearon los elementos funcionales que llevaría la página Web pero que todavía no estaban funcionando de manera adecuada como era desplegar en heroku y Login.
4. Acuerdo de roles para las actividades a entregar.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Completar de las vista del fronted | Diana Marcela Torres Castelblanco | 30/09/2022 |
| Completar el backkend | Luis Alejandro Dueñas Bulla | 30/09/2022 |
| Realizar HU | Fabián Andrés Román Garnica | 30/09/2022 |
| Realizar el entregable | Juan Pablo Torres Pabón | 30/09/2022 |
| Informe de retrospectiva | Yeyson Fortich Seca | 30/09/2022 |

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

Una dificultad fue que para desplegar en heroku se usó la base de datos PostgreSql y no MySQL. Por otro lado, no supimos cómo manejar el tema del login ya que había que usar tokens y bueno eso no lo aprendimos y también la parte de añadir al carrito en el frontend. Adicional a eso, como grupo sentimos que el tiempo para entregar el proyecto fue muy corto para agregar todas las cosas que necesitaba nuestro proyecto.

**ASISTENTES**

Juan Pablo Torres Pabón (Auxiliar)

Luis Alejandro Dueñas Bulla (base)

Fabián Andrés Román Garnica (backend)

Diana Marcela Torres Castelblanco (frontend)

Yeison Fortich Seca (tester)